Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.) i članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj: 09/13., 02/18., 24/20. i 16/21.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2026. godine donijelo je

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području

Općine Karojba za 2025. godinu

Članak 1.

1. Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba u 2025. godini („Službene novine Grada Pazina“ broj: 69/24) planirana su ukupna sredstva u iznosu od 291.479,72 EUR.

2. Preraspodjelom Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba u 2025. godini povećana su planirana sredstva građenja za 6.641,94 EUR i to za NC Karojba – II. fazu te ukupno iznose 298.121,66 EUR.

3. Za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba za 2025. godinu utrošeno je 242.954,19 EUR.

| OPIS | Novi plan 2025. | Ostvareno | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Izgradnja javne rasvjete | 24.375,00 | 25.564,94 | 104,88 |
| Sustav javne rasvjete u dijelu naselja Močibobi |  | 886,06 |  |
| Proširenje javne rasvjete Kontići, Margaroti, Močitada |  | 24.678,88 |  |
| 2. Rekonstrukcija cesta (izvanredno održavanje) | 206.290,73 | 191.279,85 | 92,72 |
| NC Pilati – Brigi |  | 90.856,06 |  |
| NC Pahovići – Radoslavi |  | 84.905,04 |  |
| Groblje Karojba II faza |  | 15.518,75 |  |
| 3. Sufinanciranje izgradnje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete | 37.769,71 | 10.259,40 | 27,16 |
| NC Radoslavi |  | 10.259,40 |  |
| 4. Uređenje i opremanje mjesnih groblja | 8.625,00 | 9.212,50 | 106,81 |
| Sanacija dijela kamenog zida u Karojbi |  | 8.625,00 |  |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 587,50 |  |
| 5. Uređenje parkirališta općinske zgrade | 12.623,72 | 1.200,00 | 9,51 |
| Kupnja zemljišta |  | 1.200,00 |  |
| 6. Prometna signalizacija | 5.937,50 | 5.437,50 | 91,58 |
| Oprema za smirivanje brzine u Škropetima |  | 5.437,50 |  |
| 7. Dječje igralište Rakotule | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 298.121,66 | 242.954,19 | 81,49 |

|  | Naziv izvora | Iznos |
| --- | --- | --- |
| Izvor: 1.1. | Opći prihodi i primici | 12.988,69 |
| Izvor: 4.1. | Komunalna naknada | 28.538,25 |
| Izvor: 4.2. | Komunalni doprinos | 82.174,00 |
| Izvor: 4.5. | Zakup poljoprivrednog zemljišta | 1.200,00 |
| Izvor: 5.1. | Pomoći iz državnog proračuna | 4.178,25 |
| Izvor: 5.2. | Pomoći iz županijskog proračuna | 90.000,00 |
| Izvor: 9.1. | Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | 23.875,00 |
|  | UKUPNO | 242.954,19 |

Članak 2.

Odstupanja između planiranih i ostvarenih rashoda Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu rezultat su sljedećih okolnosti:

Kod aktivnosti izgradnje javne rasvjete došlo je do povećanja u odnosu na planirano zbog dodatnih radova i proširenja obuhvata projekta tijekom izvedbe. 
Aktivnost rekonstrukcije cesta (izvanredno održavanje) realizirana je u nešto manjem opsegu od planiranog zbog usklađivanja stvarnih potreba na terenu. 
Kod sufinanciranja izgradnje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete ostvarenje je znatno manje od planiranog zbog dinamike realizacije projekata i prijenosa dijela aktivnosti u naredno razdoblje. 
Aktivnost uređenja i opremanja mjesnih groblja premašila je planirani iznos zbog dodatnih ulaganja na građevinskim objektima koja nisu bila prvotno planirana. 
Kod projekta uređenja parkirališta općinske zgrade realizirana je samo kupnja zemljišta, dok je izvođenje radova odgođeno za naredno razdoblje.
Aktivnost prometne signalizacije realizirana je u nešto manjem opsegu od planiranog sukladno stvarnim potrebama.

Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba za 2025. godinu objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, te stupa na snagu dan nakon dana objave.

KLASA: 400-01/26-01/04

URBROJ: 2163-20-02/02-26-2

Karojba, 16. lipnja 2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA

Predsjednik Općinskog vijeća

Elvis Sinčić v.r.