Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.) i članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj: 09/13., 02/18., 24/20. i 16/21.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2026. godine, donijelo je

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području

Općine Karojba za 2025. godinu

Članak 1.

1. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba za 2025. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj: 69/24) planirana su ukupna sredstva u iznosu od  98.208,54 EUR.

2. Preraspodjelom  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba u 2025. godini povećana su planirana sredstva za 8.300,00 EUR i to za postavljanje prigodne iluminacije i dekoracije. Sveukupno Program održavanja iznosi 106.508,54 EUR.

3. Za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba za 2025. godinu utrošeno je 87.727,85 EUR.

| OPIS | Novi plan 2025. | Ostvareno | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Održavanje javne rasvjete | 10.000,00 | 9.695,21 | 96,95 |
| Električna energija |  | 9.695,21 |  |
| 2. Održavanje nerazvrstanih cesta | 31.611,80 | 26.768,50 | 84,68 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta |  | 6.189,25 |  |
| Košnja trave |  | 11.581,50 |  |
| Prometna signalizacija |  | 3.443,87 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.553,88 |  |
| 3. Održavanje javnih površina | 18.500,00 | 15.879,70 | 85,84 |
| Održavanje javne površine (sakupljanje smeća, granja, čišćenje) |  | 1.792,20 |  |
| Dekorativna javna rasvjeta (novogdišnje ukrašavanje) |  | 4.687,50 |  |
| Ukrašavanje crkve u Škropetima |  | 9.400,00 |  |
| 4. Održavanje mjesnih groblja | 24.550,00 | 13.537,70 | 55,14 |
| Materijal |  | 267,50 |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.434,29 |  |
| Iznošenje i odvoz smeća |  | 5.835,91 |  |
| 5. Uređenje i oslikavanje autobusnih stajališta | 21.846,74 | 21.846,74 | 100,00 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 19.452,81 |  |
| Materijal i sirovine |  | 885,49 |  |
| Autorski honorari |  | 1.508,44 |  |
| UKUPNO | 106.508,54 | 87.727,85 | 82,37 |

|  | Naziv izvora | Iznos |
| --- | --- | --- |
| Izvor: 4.1. | Komunalna naknada | 47.998,76 |
| Izvor: 4.3. | Turistička pristojba | 4.902,38 |
| Izvor: 4.6. | Grobna naknada | 2.928,47 |
| Izvor: 6.1. | Donacije | 10.000,00 |
| Izvor: 9.1. | Prenesena sredstva – opći prihodi i primici | 21.804,24 |
| Izvor: 9.3. | Prenesena sredstva – komunalna naknada | 94,00 |
|  | UKUPNO | 87.727,85 |

Članak 2.

Odstupanja između planiranih i ostvarenih rashoda Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu rezultat su sljedećih okolnosti:

Kod aktivnosti održavanja mjesnih groblja došlo je do značajnog manjeg izvršenja u odnosu na planirano zbog smanjenog obujma radova te odgode pojedinih radova održavanja. 
Kod aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina odstupanja su rezultat stvarno izvršenih potreba na terenu i racionalizacije troškova. 
Troškovi javne rasvjete ostvareni su u malo manjem iznosu od planiranog zbog povoljnijih uvjeta potrošnje električne energije. 
Aktivnost uređenja i oslikavanja autobusnih stajališta izvršena je u cijelosti sukladno planu

Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba za 2025. godinu objaviti će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, te stupa na snagu dan nakon dana objave.

KLASA: 400-01/26-01/05

URBROJ: 2163-20-02/02-26-2

Karojba, 16. lipnja 2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA

Predsjednik Općinskog vijeća

Elvis Sinčić v.r.