	 
Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.) i članka 16. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj: 09/13., 02/18., 24/20. i 16/21.), Općinsko vijeće Općine Karojba, na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2026. godine, donijelo je 

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Karojba za 2025. godinu

		Članak 1.
1. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba za 2025. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj: 69/24) planirana su ukupna sredstva u iznosu od  98.208,54 EUR.
2. Preraspodjelom  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba u 2025. godini povećana su planirana sredstva za 8.300,00 EUR i to za postavljanje prigodne iluminacije i dekoracije. Sveukupno Program održavanja iznosi 106.508,54 EUR.
3. Za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba za 2025. godinu utrošeno je 87.727,85 EUR.


	OPIS 
	Novi plan 2025.
	Ostvareno 
	%

	1. Održavanje javne rasvjete
	10.000,00
	9.695,21
	96,95

	Električna energija
	 
	9.695,21
	 

	2. Održavanje nerazvrstanih cesta
	31.611,80
	26.768,50
	84,68

	Održavanje nerazvrstanih cesta
	 
	6.189,25
	 

	Košnja trave
	 
	11.581,50
	 

	Prometna signalizacija
	 
	3.443,87
	 

	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
	
	5.553,88
	

	3. Održavanje javnih površina 
	18.500,00
	15.879,70
	85,84

	Održavanje javne površine (sakupljanje smeća, granja, čišćenje)
	 
	1.792,20
	 

	Dekorativna javna rasvjeta (novogdišnje ukrašavanje)
	 
	4.687,50
	 

	Ukrašavanje crkve u Škropetima
	 
	9.400,00
	 

	4. Održavanje mjesnih groblja
	24.550,00
	13.537,70
	55,14

	Materijal 
	 
	267,50
	 

	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
	 
	7.434,29
	 

	Iznošenje i odvoz smeća
	
	5.835,91
	

	5. Uređenje i oslikavanje autobusnih stajališta
	21.846,74
	21.846,74
	100,00

	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
	
	19.452,81
	

	Materijal i sirovine
	
	885,49
	

	Autorski honorari
	
	1.508,44
	

	UKUPNO 
	106.508,54
	87.727,85
	82,37




	 
	Naziv izvora
	Iznos

	Izvor: 4.1.
	Komunalna naknada
	47.998,76

	Izvor: 4.3.
	Turistička pristojba
	4.902,38

	Izvor: 4.6.
	Grobna naknada
	2.928,47

	Izvor: 6.1.
	Donacije
	10.000,00

	Izvor: 9.1.
	Prenesena sredstva – opći prihodi i primici
	21.804,24

	Izvor: 9.3.
	Prenesena sredstva – komunalna naknada
	94,00

	 
	UKUPNO
	87.727,85




Članak 2.
Odstupanja između planiranih i ostvarenih rashoda Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu rezultat su sljedećih okolnosti:
Kod aktivnosti održavanja mjesnih groblja došlo je do značajnog manjeg izvršenja u odnosu na planirano zbog smanjenog obujma radova te odgode pojedinih radova održavanja. 
Kod aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina odstupanja su rezultat stvarno izvršenih potreba na terenu i racionalizacije troškova. 
Troškovi javne rasvjete ostvareni su u malo manjem iznosu od planiranog zbog povoljnijih uvjeta potrošnje električne energije. 
Aktivnost uređenja i oslikavanja autobusnih stajališta izvršena je u cijelosti sukladno planu

Članak 3.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Karojba za 2025. godinu objaviti će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, te stupa na snagu dan nakon dana objave.

KLASA: 400-01/26-01/05
URBROJ: 2163-20-02/02-26-2
Karojba, 16. lipnja 2026. godine
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